Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano | | |
| Data | 30.01.25 | | |
| Mattino | 09.05 – 12:20 | Pomeriggio | – |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09.05 – 10.35 | **Creazione Gantt**  Questa mattina ho elaborato il diagramma di Gantt per la pianificazione del progetto LoopLab. |
| 10:50 – 12:20 | **Documentazione**  Ho avviato la documentazione del progetto, completando i capitoli 1.x. |

|  |  |
| --- | --- |
| Problemi riscontrati | Soluzioni adottate |
| Durante la realizzazione del diagramma di Gantt con GanttProject, ho incontrato difficoltà nel conteggio delle ore, in quanto il software sembra supportare solo la pianificazione basata sui giorni. | Non sono riuscito a trovare una soluzione immediata, ma domani approfondirò la questione. Se non ci fossero alternative, valuterò con il docente le prossime azioni da intraprendere. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In orario |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Lavorare sul design delle interfacce e continuare con la documentazione |