Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano | | |
| Data | 31.01.25 | | |
| Mattino | 08.20 – 11:35 | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 08:20 – 09:50 | **Design interfacce**  Questa mattina mi sono concentrato sulla creazione delle interfacce per l’applicazione. Ho progettato l’interfaccia dell’utente per la creazione della colonna sonora, quella per il portfolio e l’interfaccia per l'utente admin. |
| 10:05 – 11:35 | **Diagramma di flusso**  Ho completato l’elaborazione dei diagrammi di flusso relativi al funzionamento dell’applicativo, definendo il flusso delle operazioni principali. |
| 13:15 – 14:45 | **Gantt** A seguito di una discussione con i docenti, ho rifatto il piano Gantt utilizzando Microsoft Project, poiché GanttProject non permette di lavorare con la gestione delle ore, ma solo dei giorni. |
| 15:00 – 16:30 | **Setup applicazione** Ho configurato il progetto con Node.js e Handlebars per testare la compatibilità delle dipendenze di Node.js. Fortunatamente, non ci sono stati problemi durante il processo di setup. |

|  |  |
| --- | --- |
| Problemi riscontrati | Soluzioni adottate |
| - | - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In orario |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Inizierò con la programmazione e continuerò con la documentazione del progetto. |