Eros Marucchi

CPT TREVANO | I4AC

Progetti 2025

Diari

Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano | | |
| Data | 27.01.2025 | | |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20 – 11:35 | **Discussione con docenti e studio tecnologie**  Questa mattina dopo aver discusso con i docenti del mio progetto. Una volta decretato il progetto, mi sono informato su quali tecnologie utilizzare. Ho deciso di utilizzare Node Js per il backend con il template engine handlebar mentre javascript e html per il frontend. |
| 13:15 – 15:45 | **Use Case e creazione repository**  In queste ore ho fatto lo use case del progetto e ho creato il repository su Github dove inserirò tutti i file inerenti al progetto. |
| 15:45 – 16:30 | **Analisi struttura DB**  Ho cominciato ad analizzare come dovrebbe essere la struttura del database del mio progetto. Ho cominciato a fare il diagramma ER |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non ho ancora fatto la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Discutere con i docenti sul quanto fatto (QDC e usecase) Iniziare a fare la pianificazione. |

Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano | | |
| Data | 30.01.2025 | | |
| Mattino | 09.05 – 12:20 | Pomeriggio | – |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09.05 – 10.35 | **Creazione Gantt**  Questa mattina ho elaborato il diagramma di Gantt per la pianificazione del progetto LoopLab. |
| 10:50 – 12:20 | **Documentazione**  Ho avviato la documentazione del progetto, completando i capitoli 1.x. |

|  |  |
| --- | --- |
| Problemi riscontrati | Soluzioni adottate |
| Durante la realizzazione del diagramma di Gantt con GanttProject, ho incontrato difficoltà nel conteggio delle ore, in quanto il software sembra supportare solo la pianificazione basata sui giorni. | Non sono riuscito a trovare una soluzione immediata, ma domani approfondirò la questione. Se non ci fossero alternative, valuterò con il docente le prossime azioni da intraprendere. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In orario |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Lavorare sul design delle interfacce e continuare con la documentazione |

Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano | | |
| Data | 03.02.25 | | |
| Mattino | 08.20 – 11:35 | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 08:20 – 09:50 | **Design interfacce**  Questa mattina mi sono concentrato sulla creazione delle interfacce per l’applicazione. Ho progettato l’interfaccia dell’utente per la creazione della colonna sonora, quella per il portfolio e l’interfaccia per l'utente admin. |
| 10:05 – 11:35 | **Diagramma di flusso**  Ho completato l’elaborazione dei diagrammi di flusso relativi al funzionamento dell’applicativo, definendo il flusso delle operazioni principali. |
| 13:15 – 14:45 | **Gantt** A seguito di una discussione con i docenti, ho rifatto il piano Gantt utilizzando Microsoft Project, poiché GanttProject non permette di lavorare con la gestione delle ore, ma solo dei giorni. |
| 15:00 – 16:30 | **Setup applicazione** Ho configurato il progetto con Node.js e Handlebars per testare la compatibilità delle dipendenze di Node.js. Fortunatamente, non ci sono stati problemi durante il processo di setup. |

|  |  |
| --- | --- |
| Problemi riscontrati | Soluzioni adottate |
| - | - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In orario |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Inizierò con la programmazione e continuerò con la documentazione del progetto. |

Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano | | |
| Data | 03.02.25 | | |
| Mattino | 08.20 – 11:35 | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
|  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Problemi riscontrati | Soluzioni adottate |
|  |  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
|  |